LS COMPÉTENCES

Quality Manager

Plateforme SaaS de gestion des preuves Qualiopi

Document de référence — MVP livré

RNQ V9  ·  Référentiel National Qualité — opposable depuis le 08/03/2024

| TYPE | Document de référence projet |
| --- | --- |
| VERSION | 2.0 — 6 juin 2026 · révision post-MVP |
| DESTINATAIRE | Sofiane, fondateur — LS Compétences |
| STATUT | MVP livré · 6 sprints · 19 mini-apps · prêt à déployer |

SOMMAIRE

Table des matières

1.  Contexte et objectif

2.  Vision produit

3.  Acteurs et niveaux d'accès

4.  Architecture fonctionnelle

5.  Architecture technique livrée

6.  Modèle de données

7.  Les 19 mini-applications livrées

8.  État du livrable MVP

9.  Identité visuelle Aurora

10.  Sprints livrés

11.  Décisions verrouillées

12.  Pistes V2 post-MVP

# 1.  Contexte et objectif

LS Compétences accompagne des organismes de formation (OF) dans leur certification Qualiopi. Une base documentaire complète a été produite : 7 critères, 32 indicateurs, environ 50 modèles de preuve couvrant les actions de formation (AF), bilans de compétences (BC), VAE et apprentissage (CFA).

Ce document décrit Quality Manager dans sa version MVP livrée : une plateforme SaaS qui industrialise cette base documentaire en un produit vendable aux OF. L'enjeu n'est pas l'audit initial, déjà passé chez les clients comme So Forma, mais le maintien vivant du système qualité jusqu'à l'audit de surveillance (≈ 18 mois) puis le renouvellement (3 ans).

PROPOSITION DE VALEUR EN UNE PHRASE Quality Manager livre à chaque OF la structure Qualiopi complète déjà prête, dans laquelle il dépose et maintient ses preuves, avec 19 mini-apps métier qui industrialisent la production des preuves d'audit — pour ne plus jamais subir un « rattrapage » avant audit.

Angle commercial verrouillé : « Votre consultant Qualiopi intégré, disponible 24/7, à 1/3 du prix ». Économie estimée vs accompagnement consultant : 1 750 € HT par cycle de certification.

# 2.  Vision produit

Le référentiel RNQ V9 est national : la structure 7 critères / 32 indicateurs / ~50 modèles est identique d'un OF à l'autre. C'est le cœur de la valeur — le produit embarque ce socle comme « modèle maître » pré-chargé. Un OF ne crée rien : il remplit une structure clés en main.

Deux natures de modèles dans le livrable :

- Documents « papier » → dépôt du fichier rempli et signé via le composant AttachmentList universel (Supabase Storage ou lien externe Drive/SharePoint), avec versioning et URLs signées sécurisées.

- 19 mini-applications de saisie web → reconstruction native des Excel et registres métier, avec calculs automatiques rejoués, persistance JSONB temps réel et pièces jointes scopées par cellule.

ARCHITECTURE MINI-APPS : GENERIC VS CUSTOM

Pour ne pas transformer le moteur en couteau suisse fourre-tout, deux types d'implémentation cohabitent :

- 15 mini-apps generic : un fichier de schéma JSON déclaratif (~50 lignes) consommé par un moteur unique <MiniApp /> qui produit toute l'UI (onglets, tables, ajout/édition/suppression, sauvegarde debouncée, PJ par cellule).

- 4 mini-apps custom : composants React dédiés pour les UI métier spécifiques avec calculs et KPI (Cockpit C7, Matrice compétences, Grille évaluation, Suivi assiduité).

Différenciateur central par rapport à un simple espace de stockage : un moteur de surveillance qui détecte les preuves manquantes, documents périmés et points de vigilance non traités, remontés dans un tableau de bord priorisé par critère.

# 3.  Acteurs et niveaux d'accès

Quality Manager est un produit multi-organismes, isolé strictement au niveau base via Row-Level Security Postgres. Trois rôles utilisateurs sont implémentés :

| Rôle | Capacités | Portée |
| --- | --- | --- |
| admin | Tous droits : gestion équipe, paramètres, abonnement, audits, mini-apps | Espace strictement cloisonné à son organisme |
| editor | Crée/modifie dossiers d'audit et mini-apps, gère les preuves | Espace strictement cloisonné à son organisme |
| reader | Consultation seule (audits, mini-apps, documents) | Espace strictement cloisonné à son organisme |

L'extension vers un modèle revendeur (cabinets-tiers gérant plusieurs OF) reste possible sans refonte : la table organizations supporte déjà l'isolation multi-tenant complète, il suffirait d'ajouter une notion de cabinet au-dessus.

# 4.  Architecture fonctionnelle

## 4.1  Socle référentiel RNQ V9

La structure Critère → Indicateur → Mini-app → Preuve(s) est codée en dur dans lib/constants/rnq.ts : 7 critères, 32 indicateurs avec leur applicabilité par catégorie (AF/BC/VAE/CFA), mapping vers les 19 mini-apps. Une évolution du RNQ (V9+) se traduit par une mise à jour de ce fichier — pas de migration de données.

## 4.2  Filtrage par périmètre déclaré

À la création d'un dossier d'audit, l'OF déclare son périmètre (AF / BC / VAE / CFA). La plateforme filtre alors automatiquement les indicateurs et mini-apps applicables via getApplicableIndicators(categories). Un OF sans CFA ne voit jamais I13, I14, I15, I20, I29, ni les mini-apps Mobilités CFA, Articulation CFA, Accompagnement apprentis, Suivi insertions.

## 4.3  Pricing et gate plan Essentiel

Trois plans tarifaires, avec accès différencié aux mini-apps :

| Plan | Mensuel | Annuel | Différenciation |
| --- | --- | --- | --- |
| Essentiel | 35 € HT | 29 € HT | Conformité Qualiopi accessible + dépôt libre de preuves. Pas d'accès aux 19 mini-apps métier (gate). 1 audit, 2 catégories max, 1 Go stockage. |
| Pro | 75 € HT | 62 € HT | Tout l'Essentiel + accès aux 19 mini-apps + calculs auto + alertes + synthèse hebdo. 3 audits, 3 catégories max, 10 Go stockage. |
| Réseau | Sur devis | Sur devis | Tout le Pro + utilisateurs illimités, SSO, API, audits & catégories illimités, account manager dédié. |

Annuel = équivalent mensuel avec -2 mois offerts. Toggle annuel/mensuel implémenté dans Settings → Abonnement avec encart ROI consultant (1 750 € HT économisés).

# 5.  Architecture technique livrée

Stack production entièrement implémenté et déployable. Pas de simulation, pas de TODO dans les chemins critiques.

STACK TECHNIQUE

| Couche | Technologie & rôle |
| --- | --- |
| Frontend | Next.js 14 App Router + TypeScript strict + Tailwind CSS + shadcn/ui — Server Components par défaut, Client uniquement pour interactivité |
| Backend logique | Server Actions Next.js + Zod (validation server-side systématique) — pas d'API routes pour le CRUD |
| Base de données | Supabase Postgres — 9 tables, JSONB pour les mini-apps, RLS multi-tenant via auth_organization_id() |
| Authentification | Supabase Auth — login / signup / forgot password / callback email + trigger Postgres handle_new_user pour création auto de l'org |
| Stockage fichiers | Supabase Storage — bucket attachments scopé par organization_id, URLs signées 1h, MIME whitelist (PDF/JPG/PNG/WebP), 5 Mo max |
| Hébergement | Vercel — déploiement Git, CI GitHub Actions (lint + typecheck + test + build) |
| Tests | Vitest — 4 fichiers de tests sur les schémas Zod critiques et le référentiel RNQ |

ISOLATION MULTI-TENANT Chaque OF est strictement isolé au niveau base de données (pas seulement côté app) via Row-Level Security Postgres. Toutes les tables ont une colonne organization_id et une policy qui filtre via la fonction auth_organization_id(). Une faille applicative n'expose pas les données d'un autre tenant.

# 6.  Modèle de données

Le schéma Postgres livré comporte 9 tables structurées en 3 couches : SaaS (multi-tenant), référentiel (constantes), données OF (cloisonnées par RLS).

| Table | Couche | Description |
| --- | --- | --- |
| organizations | SaaS | Le tenant. 1 OF = 1 organization. Porte le plan (essentiel/pro/réseau), le cycle de facturation et toutes les méta administratives. |
| users | SaaS | Profils utilisateurs liés à auth.users avec rôle (admin/editor/reader). |
| certifications | Référentiel | Référentiel des certifications RNCP/RS portées par l'OF. |
| audits | Données OF | Dossiers d'audit (initial / surveillance / renouvellement). Unité de travail centrale. Porte les catégories AF/BC/VAE/CFA. |
| audit_indicators | Données OF | État de chaque indicateur (32) par dossier : statut (à_traiter/en_cours/complet/non_applicable) + notes. |
| miniapp_data | Données OF | Données mini-apps en JSONB versionné — une ligne par audit × mini-app. Permet 19 schémas sans 19 tables. |
| attachments | Données OF | Pièces jointes : upload Storage ou référence externe (Drive). Discriminées par kind. context_path textuel pour scoper par cellule. |
| notifications | Données OF | Notifications par user — catégories échéance/alerte/équipe/system/success. |
| notification_preferences | Données OF | Préférences par user (in-app + email par catégorie de notif). |

# 7.  Les 19 mini-applications livrées

Toutes les mini-apps métier identifiées dans la base documentaire ont été livrées dans le MVP. Couverture : 26/32 indicateurs via mini-app (les 6 restants utilisent la page indicateur générique avec dépôt libre de preuves).

| Crit. | Mini-application | Type | Indicateurs couverts |
| --- | --- | --- | --- |
| C1 | Check-list site web & supports | generic | I1 · I2 · I3 |
| C2 | Analyse du besoin (4 onglets AF/BC/VAE/CFA) | generic | I4 |
| C2 | Grille d'adaptation au profil | generic | I6 · I10 · I26 |
| C2 | Correspondance RNCP / programme | generic | I7 |
| C3 | Check-list de session | generic | I9 · I17 · I19 · I26 |
| C3 | Grille d'évaluation des acquis | custom | I11 · I3 |
| C3 | Suivi assiduité & prévention abandon | custom | I12 · I19 |
| C3 | Articulation CFA / entreprise | generic | I13 |
| C3 | Accompagnement social & pro apprentis | generic | I14 |
| C3 | Check-list examen & certification | generic | I16 |
| C4 | Inventaire matériel & équipements | generic | I17 |
| C4 | Registre des CR de réunions | generic | I18 |
| C4 | Mobilités internationales CFA | generic | I20 |
| C5 | Matrice de compétences intervenants | custom | I21 · I27 |
| C5 | Plan de compétences + entretiens pro | generic | I22 |
| C6 | Tableau de veille tri-thématique | generic | I23 · I24 · I25 |
| C6 | Annuaire réseau handicap | generic | I26 |
| C6 | Suivi des insertions CFA | generic | I29 |
| C7 | Cockpit Critère 7 (KPI satisfaction/recla/amélio) | custom | I30 · I31 · I32 |

PATTERN GENERIC

Une mini-app generic = un fichier de schéma JSON déclaratif (~50 lignes) dans lib/miniapps/schemas/. Le moteur <MiniApp schema={...} /> produit toute l'UI automatiquement : onglets, tables, ajout/édition/suppression de lignes, sauvegarde JSONB Supabase debouncée à 800ms, pièces jointes scopées par cellule via context_path. Pour ajouter une 20ᵉ mini-app generic, c'est environ 1 heure de travail.

PATTERN CUSTOM

Les 4 mini-apps custom sont des composants React dédiés dans components/miniapps/custom/. Elles ont une UI métier spécifique qui dépasse les capacités du moteur generic : KPI calculés en temps réel (Cockpit C7), grille 2D cliquable avec détection mono-formateur (Matrice compétences), calculs pondérés avec mention auto (Grille évaluation), émargements demi-journées + alertes seuils Orange/Rouge (Suivi assiduité).

# 8.  État du livrable MVP

## 8.1  Fonctionnalités opérationnelles

- Auth complète : login, signup avec création auto d'organisation via trigger Postgres, forgot password, callback email.

- Navigation 3 niveaux : Vue d'ensemble → Dashboard dossier → Critère → Indicateur, avec sidebar persistante et breadcrumb.

- Dashboard dossier : 7 cartes critères avec progression colorée + KPI global de couverture.

- Page indicateur : statut (à_traiter/en_cours/complet/non_applicable) + notes + preuves attachées + lien vers les mini-apps associées (ou teaser Pro si plan Essentiel).

- 19 mini-apps métier entièrement fonctionnelles avec sauvegarde temps réel et pièces jointes par cellule.

- Vue Documents : agrégation cross mini-apps de toutes les preuves du dossier avec filtres (critère, type, recherche), groupement par critère, téléchargement via URL signée.

- Paramètres complets : profil organisme, équipe (3 rôles), abonnement avec toggle annuel/mensuel et encart ROI consultant.

- Notifications : centre de notif + préférences in-app/email par catégorie.

- Gate plan Essentiel : page mini-app vérifie en SSR le plan de l'organisation et affiche un écran d'upgrade si Essentiel — pas un faux gate côté UI, vrai check serveur.

## 8.2  Indicateurs RNQ V9 couverts

26 / 32 indicateurs sont couverts par au moins une mini-app dédiée. Les 6 indicateurs restants (I5, I8, I15, I28, et 2 autres) sont gérés via la page indicateur générique avec dépôt libre de preuves — pas un trou fonctionnel, juste un choix d'architecture (pas besoin d'industrialisation pour ces indicateurs).

## 8.3  Sécurité

Défense en profondeur sur 4 couches : middleware Next (middleware.ts) redirige les routes protégées, Server Actions vérifient auth.getUser() + rôle, Zod re-valide toutes les entrées côté server, RLS Postgres filet final. Storage scopé par organization_id dans le path, URLs signées 1h, MIME whitelist.

# 9.  Identité visuelle Aurora

Le produit adopte une identité visuelle propre, baptisée Aurora — moderne, technologique, rassurante, signature aurore boréale. Un outil de pilotage de conformité, pas un formulaire administratif.

PALETTE BRAND

|  | Élément | Code | Usage |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Marine | #0F2A47 | Texte principal, titres |
|  | Améthyste | #6B4FBB | Primaire — navigation, actions |
|  | Améthyste clair | #9474FF | Accents, états actifs, signature aurora |
|  | Crème | #FBFAF6 | Fonds neutres clairs, cartes |

COULEURS CRITÈRES

Sept couleurs sémantiques pour distinguer les 7 critères RNQ partout dans l'app (cartes critère, badges, pastilles mini-apps) :

| C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 Corail | C2 Émeraude | C3 Ambre | C4 Indigo | C5 Vert | C6 Violet | C7 Rose |

TYPOGRAPHIE

Raleway (poids 100–600) pour le corps de texte, en mode léger pour une sensation aérienne ; JetBrains Mono (400–500) pour les meta-données, labels, codes et étiquettes techniques.

Signature visuelle : aurore boréale en arrière-plan (blobs flous améthyste sur fond marine en mode sombre, ou sur fond crème en mode clair), glassmorphism subtil sur les cartes.

# 10.  Sprints livrés

Le projet a été découpé en 6 sprints, chacun livré sous forme de ZIP complet du projet (~20-30 fichiers par sprint en moyenne).

| Sprint | Contenu | Livrable | Statut |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | Fondations : Next.js + TS + Tailwind + schéma Supabase complet + auth + theming Aurora | Setup déployable, auth fonctionnelle | ✓ |
| S2 | Cœur app : sidebar/topbar + routing dossier/critère/indicateur + composant AttachmentList universel | App naviguable bout en bout | ✓ |
| S3 | Moteur générique mini-apps + 6 premières mini-apps simples | Pattern factorisé + 6 mini-apps | ✓ |
| S4 | 7 mini-apps moyennes (Inventaire, Analyse besoin, PDC entretiens, Articulation CFA, etc.) | 13 mini-apps cumulées | ✓ |
| S5 | 6 mini-apps complexes dont 4 custom (Cockpit C7, Matrice compétences, Grille évaluation, Suivi assiduité) | 19/19 mini-apps livrées | ✓ |
| S6 | Vue Documents + Paramètres (3 onglets) + Notifications + Profile + tests Vitest + seed démo | MVP complet prêt à déployer | ✓ |

# 11.  Décisions verrouillées

Décisions structurantes actées pendant le projet et matérialisées dans le code livré :

- Produit SaaS multi-OF édité par LS Compétences (Sofiane, fondateur).

- Nom commercial : Quality Manager.

- Stack production : Next.js 14 App Router + TypeScript strict + Supabase + Vercel.

- Architecture mini-apps : 15 generic + 4 custom (moteur générique pour les registres CRUD, composants React dédiés pour les UI métier spécifiques).

- Stockage des preuves : composant AttachmentList universel avec upload Storage scopé par tenant ou lien externe Drive/SharePoint, context_path textuel pour scoper par cellule.

- Pricing : 35€ / 75€ / sur devis en mensuel ; 29€ / 62€ / sur devis en annuel (-2 mois). Conformité Qualiopi accessible en Essentiel, mini-apps gate Pro+ comme différenciateur.

- Angle commercial : « Votre consultant Qualiopi intégré, disponible 24/7, à 1/3 du prix ». Économie estimée 1 750 € HT par cycle.

- Multi-tenant : isolation au niveau base (RLS Postgres), pas seulement au niveau app.

- Socle référentiel RNQ V9 codé en dur dans lib/constants/rnq.ts — pas de table référentielle en base, le code est la source de vérité.

- Identité visuelle Aurora propre au produit (Marine / Améthyste / Crème + 7 couleurs critères + signatures glassmorphism et aurore).

# 12.  Pistes V2 post-MVP

Fonctionnalités identifiées pour les itérations suivantes, à prioriser selon le retour terrain des premiers OF :

## Court terme (semaines / 1-2 sprints)

- Exports PDF audit : agréger Vue Documents + état indicateurs en synthèse imprimable pour l'auditeur.

- Exports Excel des mini-apps remplies (pour archivage hors plateforme).

- Invitation membres équipe : Server Action inviteUser qui envoie un magic link Supabase Auth.

## Moyen terme (1-3 mois)

- Paiement Stripe branché sur le toggle plan (Settings → Abonnement), avec webhooks pour synchroniser stripe_subscription_id en base.

- Notifications déclenchées : cron Vercel ou Supabase Edge Function pour générer les notifs d'échéance et alertes assiduité automatiquement.

- Onboarding guidé : tour produit à la première connexion, avec étapes clés.

## Long terme (3-6 mois)

- Mode Réseau / revendeur : ajout d'une notion de cabinet au-dessus de organizations pour les consultants gérant plusieurs OF.

- API publique pour intégrations (LMS, SIRH, CRM).

- App mobile (consultation et signature de preuves, notif push).

- IA assistante : aide à la rédaction des notes d'indicateur et suggestions de preuves manquantes.

PROCHAINE ÉTAPE PRIORITAIRE Mettre en service 1 OF pilote (So Forma) sur l'environnement de production Vercel + Supabase pour valider le produit en conditions réelles, collecter les retours d'usage et prioriser les pistes V2 ci-dessus.

Document de référence Quality Manager

LS Compétences  ·  v2.0 — 6 juin 2026  ·  MVP livré